# AI小学生生字查询硬件开发方案

版本：V1.0
目标：开发一款类似对讲机的AI硬件，帮助小学一、二年级学生查询生字、读音、笔顺、组词、造句、部首、偏旁等，并通过语音自然交互。

## 一、产品定位

目标用户：小学1-2年级学生。
核心场景：查询生字、拼音、组词、造句、笔顺、听写、朗读、课文辅助。
交互方式：按住说话→AI回答→自动播报。

## 二、功能需求

1. 语音问答
2. 生字查询
3. 拼音、声调
4. 笔顺讲解
5. 部首、结构
6. 组词、造句
7. 同音字、形近字
8. 课文朗读
9. 每日识字练习
10. 家长管理

## 三、硬件方案

主控：ESP32-S3（低成本）或瑞芯微RK3566（高性能）
AI算力：云端大模型
麦克风：双MIC降噪
扬声器：3W+功放MAX98357A
按键：PTT对讲键、电源键、音量键
屏幕：可选1.54寸LCD（非必须）
无线：WiFi+4G（SIM7600系列）
电池：2000~3000mAh
充电：USB-C
外壳：ABS+硅胶防摔

## 四、软件架构

设备端：
- 唤醒
- 录音
- VAD静音检测
- 音频编码(OPUS)
- MQTT/WebSocket通信
云端：
- ASR语音识别
- 大模型Agent
- 生字知识库(RAG)
- TTS语音合成
- 设备管理
管理后台：
- 家长端
- 固件OTA
- 使用统计

## 五、大模型方案

ASR：Whisper/FunASR
LLM：GPT-5.5、Qwen、DeepSeek等
TTS：CosyVoice、Azure、ElevenLabs
RAG：小学语文教材、生字表、新华字典、笔顺数据库

## 六、知识库设计

建立标准汉字数据库：
汉字
拼音
笔顺动画
部首
结构
组词
造句
近义反义
易错点
教材章节关联

## 七、通信流程

按键→录音→上传→ASR→LLM→RAG→生成答案→TTS→返回音频→扬声器播放

## 八、安全设计

儿童内容过滤
家长白名单
HTTPS/TLS
设备身份认证
OTA签名升级

## 九、开发阶段

Phase1 原型(4周)
Phase2 工程样机(8周)
Phase3 小批量测试(6周)
Phase4 量产准备(8周)

## 十、成本估算(BOM)

ESP32-S3 约5~8美元
4G模块 12~20美元
MIC+喇叭 3美元
电池 4美元
PCB及外壳 8美元
其他 5美元
预计BOM：40~60美元/台（不含研发）

## 十一、团队配置

嵌入式工程师
硬件工程师
云后端工程师
AI算法工程师
APP工程师
结构工程师
测试工程师
产品经理

## 十二、未来升级

OCR识字
拍照搜题
英语学习
数学口算
离线识字模型
多角色AI老师
班级管理平台